# Список вводимых изменений для доработки конвертера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Версия конвертера** | **Описание вводимых изменений** | **Дата** |
| Конвертер(rev.1.0) | Сделал формирование файла c ИД main.dat | 03.09.21 |
| Конвертер(rev.2.0) | Сделал формирование файла c ИД volid.dat | 09.09.21 |
| Конвертер(rev.3.0) | Сделал формирование файла c ИД gidr2k.dat | 14.09.21 |
| Конвертер(rev.4.0) | Сделал формирование файла c ИД hstr.dat | 18.09.21 |
| Конвертер(rev.5.0) | Сделал формирование файла c ИД measure.dat | 19.09.21 |
| Конвертер(rev.6.0) | Сделал формирование файла c ИД elpows.dat | 23.09.21 |
| Конвертер(rev.7.0) | Сделал формирование файла c ИД asuval.dat | 24.09.21 |
| Конвертер(rev.8.0) | Сделал формирование файла c ИД asuelm.dat | 24.09.21 |
| Конвертер(rev.9.0) | Сделал формирование файла c ИД asuelk.dat | 27.09.21 |
| Конвертер(rev.10.0) | Сделал формирование файла c ИД oopent.dat | 27.09.21 |
| Конвертер(rev.11.0) | Сделал формирование файла c ИД otyent.dat | 27.09.21 |
| Конвертер(rev.12.0) | Сделал формирование файла c ИД upper.dat | 29.09.21 |
| Конвертер(rev.13.0) | Сделал формирование файлов c ИД kinet.dat, ost6\_9% и asupo.dat | 03.10.21 |
| Конвертер(rev.14.0) | Сделал формирование файлов c ИД canent.dat | 05.10.21 |